ДОГОВОР №

на разработку модуля процессорного

г. Москва	«__» ___________ 2025 г.

Кушхов Руслан Сергеевич (поставлен на учет в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход (самозанятого) 30.09.2022 г., справка № 20417384), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «_______________» (ООО «__________» ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________ , действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА, СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1.1. Исполнитель обязуется разработать обусловленную Техническим заданием Заказчика (Приложение № 1 к настоящему Договору) схемотехническую часть и топологию печатной платы «модуля процессорного», работающей на базе процессора RK3576J, а также конструкторскую документацию (далее - документацию) на модуль, а Заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.

1.2. Выполнение Договора разбито на три этапа:

1.2.1. Разработка схемы электрической принципиальной:

- Разработка блока основного электропитания (трудозатраты – 34 часа);

- Разработка блока электропитания доменов питания процессора (трудозатраты – 8 часов);

- Разработка блока BMC (контроллер управления материнской платы) (трудозатраты – 36 часов);

- Разработка блоков памяти – DDR, eMMC, Flash (трудозатраты – 30 часов);

- Разработка блоков полевых интерфейсов – DIO, RS-485, CAN (трудозатраты – 24 часа);

- Разработка блока AUDIO (трудозатраты – 34 часа);

- Разработка блоков периферии – mPCIe, PoE ETH 1000Base-T, Wifi/BT, GNSS, HDMI, USB и т.д. в cсоответствии с техническими требованиями, приведенные в таблице 1. (трудозатраты – 70 часов).

Трудозатраты на первый этап ~ 236 часа

1.3.1. Разработка топологии печатной платы:

- Трассировка блока основного электропитания (трудозатраты – 84 часа);

- Трассировка блока BMC (трудозатраты – 36 часов);

- Трассировка блока электропитания доменов питания процессора (трудозатраты – 16 часов);

- Трассировка блоков памяти – DDR, eMMC, Flash (трудозатраты – 72 часа);

- Трассировка блоков полевых интерфейсов – DIO, RS-485, CAN (трудозатраты – 40 часов);

- Трассировка блока AUDIO (трудозатраты – 16 часов);

- Трассировка блоков периферии – mPCIe, PoE ETH 1000Base-T, Wifi/BT, GNSS, HDMI, USB и т.д. в cсоответствии с техническими требованиями, приведенные в таблице 1. (трудозатраты – 120 часов).

Трудозатраты на второй этап ~ 384 часов

1.4.1. Подготовка производственной документации для заказа и изготовления опытных образцов:

- Сборочный чертеж (трудозатраты – 4 часа);

- Impedance profile (трудозатраты – 2 часа);

- Спецификация исполнения монтажа (трудозатраты – 1 час);

- Gerber files (трудозатраты – 1 час).

Трудозатраты на третий этап ~ 8 часов

Общие трудозатраты на проект ~ 628 часов

Таблица 1 – Технические характеристики платформы

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Процессор | RockChip RK3576J 4 х Cortex-A72 2.2 ГГц 4 х Cortex-A53 1.8 ГГц |
| Микроконтроллер | GD32F330CBT6 |
| BMC (контроллер управления материнской платы) | НИИЭТ К1921ВГ015 |
| Оперативная память | 2 ×LPDDR4 non-ECC – от 4 до 16 ГБ |
| Встроенный накопитель данных | eMMC Flash – от 32 до 512 ГБ |
| Слот для внешнего накопителя данных | Для внутренней SD-карты – от 1 до 256 ГБ |
| Сетевые интерфейсы | 1 × GbE 1000BASE-T PoE+ (RJ-45) |
| Интерфейсы USB | 1 × USB 3.0 Type-A (OTG) |
|  | 1 × USB 2.0 Type-A (внутренний) |
| Видеоинтерфейс | HDMI 2.1 4096 × 2304@60 Гц |
|  | MIPI-DSI 1x 4 lane (1920 × 1080@60Hz) (FFC/FPC -кастомизируемый pinout) |
|  | MIPI-CSI 1x 4 lane (FFC/FPC -кастомизируемый pinout) |
|  | V-by-One HS |
| Консольный порт | USB Type-C (virtual COM), опционально GbE (SSH) |
| Инфракрасный порт | 1 × LED/IR |
| Слоты расширения | 1 × mPCIe разъем – USB 2.0, SIM1 или SIM2 (Слот 1) |
|  | 1 × mPCIe разъем – USB 2.0, SIM2, PCIе x 1 (Слот 2) |
| Слоты для SIM-карт | 2 |
| Внутренние интерфейсы | 1 × I2C, 1 × SPI, 1 × UART, 1 × USB 2.0 |
| Модуль навигации | Приемник ГЛОНАСС напаянный на модуль |
| Подключение антенн | LTE, GNSS, кабельная сборка UFL-F/SMA-F) внешние антенны |
| Wi-Fi / BT | 2.4G+5G/ BT5.X |
| Интерфейс CAN | 1 × CAN 2.0 (FD) |
| Кнопка | Аппаратного сброса |
| RTC Питание: погрешность хода RTC в сутки (при питании часов от внутренней батареи), с, не более | Батарея 3 В CR2032 210 мА·ч ± 1 |
| WDT | с программным управлением |
| Последовательные интерфейсы («поле») | 1 × RS-485 с индивидуальной гальванической изоляцией (0,6 кВ), скорость передачи данных – до 1 Мбит/с |
| Дискретные входы/выходы | 8 × DIO (программно-конфигурируемых с групповой гальванической изоляцией (0,6 кВ)) Выходы типа OD, Uвых. до 30 В, Iвых. до 500 мА; Входы типа «сухой контакт», Uвх. (15 – 30) В, Iвх. (5 – 10) мА |
| Индикация | 2 LED – RS485 (аппаратные); 8 LED – DIO (аппаратные); Status (трехцветный управляемый из ОС) |
| Электропитание | Тип разъемов питания: клеммный Резервирование: питание от любого из двух разъемов Напряжение питания – от плюс 10 В до плюс 48 В |
|  | Встроенный модуль защиты от перебоев питания (Опционально) Тип: Ионисторный |